| Krajina | Slovenská republika |
| --- | --- |
| NUTS III | Trnavský kraj |
| Názov operácie | Modernizácia domova dôchodcov - Patria v Galante ROP-2.1a-2009/01 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately Prioritná os 2-Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately Regionálny operačný program |
| Prijímateľ | Mesto Galanta |
| Trvanie operácie | 01.06.2010 – uzavretie zmluvy o NFP 13.07.2011 – fyzické ukončenie aktivít projektu (dátum schválenia ZMS) 15.11.2011 – finančné ukončenie projektu |
| Cieľ | Konvergencia |
| Financovanie (EUR) | Celkové oprávnené výdavky: | 1 310 970,73 |
|  | Príspevok ERDF: | 1 114325,12 |
|  | Národné zdroje: | 131 097,07 |
|  | Regionálne zdroje: | 65548,54 |
|  | Súkromné zdroje: | - |
| Kontaktné údaje | Meno: | Ing. Tomáš Bergendi |
|  | Organizácia: | MSÚ Galanta |
|  | Adresa: | Mierové námestie 940/1 |
|  | E-mail: | bergendi@galanta.sk |
|  | Internet: | www.galanta.sk |
| Popis operácie | Ciele projektu: Rozšírenie a skvalitnenie poskytovaných sociálnych služieb a tým vytvorenie prostredia pre plnohodnotný život seniorov. Výsledky realizácie projektu: zlepšenie tepelno-technických vlastností obvodových konštrukcií, následne zvýšenie technickej kvality zariadenia, zvýšenie životnosti a estetickej hodnoty stavby, zníženie hlučnosti v interiéri, uľahčenie prevádzkovej údržby; debarierizácia. Nové služby: rozvoj doplnkových sociálnych služieb, zlepšenie poskytovania ambulantných a terénnych sociálnych služieb; zdravotné a sociálne rehabilitačné služby, voľnočasové terapie, muzikoterapia, pohybové terapie, ergoterapeutické služby. Modernizácia: modernizácia špecializovaných a bežných priestorov, obstaranie vybavenia vrátane IKT vybavenia. Aktivity: zateplenie strechy a fasády, výmena okien a vonkajších dverí, rekonštrukcia hygienických zariadení, výmena vnútorných dverí, osadenie protišmykovej podlahy, výmena kanalizačnej prípojky do objektu, modernizácia vnútorných priestorov. |
| Spôsob implementácie operácie | Hlavná aktivita: Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho zariadenia a s tým spojené obstaranie vybavenia Podporné aktivity: Projektové a inžinierske práce, externý manažment projektov. Udržateľnosť je zabezpečená prostredníctvom rozpočtu mesta (spolufinancovanie), následne priebežným financovaním, predpokladaný pokles prevádzkových nákladov z dôvodu energetických úspor, udržateľnosť deklaruje aj finančná analýza. |
| Popis príspevku k cieľom HP (TUR, IS, RP, MRK | Projekt má pozitívny vplyv na rozvoj informačnej spoločnosti. Realizáciou projektu sa obstarávajú 2 notebooky, televízne prijímače a DVD. Projekt prispieva k naplneniu cieľov Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja, nakoľko hlavným cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti objektu zariadenia. Zariadenie je dostupné užívateľom bez rozdielu národnosti a etnickej príslušnosti. Zariadenie poskytuje sociálnu starostlivosť príslušníkom MRK. Projekt prispieva k rovnosti príležitostí najmä prostredníctvom úpravy zariadenia na bezbariérové, rozšírením dverových otvorov na 90cm, úpravou hygienických zariadení na bezbariérové, položením protišmykovej podlahy. |
| Plnenie hodnôt vybraných ukazovateľov | Názov a merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota |
|  | Celková plocha technicky zhodnotených objektov (m2) | 0 | 6 075,3 | 6 075,3 |
|  | Zateplená plocha (m2) | 0 | 8 521,27 | 8 521,27 |
|  | Zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením (%) | 0 | 49,79 | 49,79 |