| Krajina | Slovenská republika |
| --- | --- |
| NUTS III | Nitriansky kraj |
| Názov operácie | Rekonštrukcia a modernizácia Mestskej knižnice J. Johanidesa v Šali ROP-3.1a-2009/01 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regi.nov2 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately Prioritná os 3-Posilnenie kultúrneho potenciálu reg. a rozvoj cestovného ruchu Regionálny operačný program |
| Prijímateľ | Mesto Šaľa |
| Trvanie operácie | 06.05.2010 – uzavretie zmluvy o NFP 16.03.2011 – fyzické ukončenie aktivít projektu (dátum schválenia ZMS) 19.08.2011 – finančné ukončenie projektu |
| Cieľ | Konvergencia |
| Financovanie (EUR) | Celkové oprávnené výdavky: | 242 270,00 |
|  | Príspevok ERDF: | 205929,50 |
|  | Národné zdroje: | 24 227,00 |
|  | Regionálne zdroje: | 12113,50 |
|  | Súkromné zdroje: | - |
| Kontaktné údaje | Meno: | Ing. Jana Nitrayová |
|  | Organizácia: | MSÚ Šaľa |
|  | Adresa: | Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa |
|  | E-mail: | mesto@sala.sk |
|  | Internet: | www.sala.sk |
| Popis operácie | Ciele projektu: Odstrániť nevyhovujúci stavebnotechnický stav budovy Mestskej knižnice J.Johanidesa v Šali a zlepšiť podmienky pre uchovávanie a sprístupnenie knižného fondu. Zateplenie budovy knižnice a strechy, výmena podlahových krytín, dverí a okien. Odstránenie porúch vlhnutia, vyregulovanie vykurovacej sústavy. Rekonštrukcia elektroinštalácie, modernizácia a doplnenie interiérového vybavenia, rekonštrukcia hygienického zariadenia a vybudovanie nového sociálneho priestoru pre čitateľov. Bezbariérové sprístupnenie 1. Poschodia. Obstaranie 6 ks PC s pripojením na internet, nákup multifunkčného zariadenia a prezentačnej techniky. Zmeny dispozičného riešenia, zväčšenie vstupného priestoru. |
| Spôsob implementácie operácie | Hlavná aktivita: Rekonštrukcia a modernizácia objektu knižnice v Šali. Mesto Šaľa, ako subjekt samosprávy, je spôsobilé na realizáciu predkladaného projektu, nakoľko disponuje kvalifikovaným personálom na implementáciu projektu. Mesto Šaľa už úspešne realizovalo viacero projektov financovaných z fondov EÚ, dotácií MK SR, MŠ SR, Visegrádskeho fondu, nadácie Pontis atď. |
| Popis príspevku k cieľom HP (TUR, IS, RP, MRK | Jednou z dôležitých aktivít projektu je nákup IKT vybavenia pre poskytovanie služieb zariadením najmä pre cieľové skupiny. Projekt prispeje k výraznému zníženiu energetickej náročnosti budovy knižnice o 63,6%. Predkladaný projekt prispieva k napĺňaniu nasledujúcich oblastí a cieľov Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja: • Zníženie energetickej a surovinovej náročnosti a zvýšenie efektívnosti hospodárstva SR, systematické znižovanie energetickej náročnosti národného hospodárstva SR, priblíženie ku krajinám EÚ v ukazovateli energetickej náročnosti na vytvorenú jednotku HDP. Na základe empirického posúdenia možno konštatovať, že uvedené zariadenie navštevujú a využívajú aj príslušníci marginalizovaných rómskych komunít, ktorí žijú v meste rozptýlení. Realizácia projektu je zameraná na celú cieľovú skupinu návštevníkov, obyvateľov bez toho, aby znevýhodňovala nejakú skupinu alebo kategóriu osôb. Mesto Šaľa sa nachádza v Atlase rómskych komunít a v meste je táto etnická skupina zastúpená 0,4% z podielu obyvateľstva mesta. Projekt rieši úpravu budovy na bezbariérovú. V projekte pôjde o zlepšenie technického stavu budovy pri súčasnom zabezpečení debarierizácie budovy knižnice sprístupnením 1. poschodia - vybudovaním výťahu (popri schodisku), ktorý bude spĺňať podmienky bezbariérového pohybu. Zároveň z hľadiska zabezpečenia využívania služieb knižnice aj pre nevidiacich užívateľov bude obstarané IKT vybavenie s potrebným softwarovým vybavením, čím sa zabezpečí rozšírenie možnosti využívania tohto zariadenia všetkým soc. skupinám, rómskemu obyvateľstvu, telesne a mentálne postih, čo prispeje k vytváraniu prostredia rovných príležitostí. |
| Plnenie hodnôt vybraných ukazovateľov | Názov a merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota |
|  | Počet používateľov nových alebo inovovaných služieb | 0 | 37 492 | 37 492 |
|  | Zateplená plocha (m2) | 0 | 1 064,4 | 1 064,4 |
|  | Zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením (%) | 0 | 63,6 | 63,6 |