| Krajina | Slovenská republika |
| --- | --- |
| NUTS III | Nitriansky kraj |
| Názov operácie | Modernizácia ciest región Levice – 2.etapa výzva ROP-5.1-2009/01 opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov prioritná os 5 – Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov Regionálny operačný program |
| Prijímateľ | Nitriansky samosprávny kraj |
| Trvanie operácie | 23.06.2010 – uzavretie zmluvy o NFP 10.11.2011 – fyzické ukončenie aktivít projektu (dátum schválenia ZMS) 15.12.2011 – finančné ukončenie projektu |
| Cieľ | Konvergencia |
| Financovanie (EUR) | Celkové oprávnené výdavky: | 1 056 559,07 EUR |
|  | Príspevok ERDF: | 898 075,20 EUR |
|  | Národné zdroje: | 105 655,90 EUR |
|  | Regionálne zdroje: | 52 827,95 EUR |
|  | Súkromné zdroje: | - |
| Kontaktné údaje | Meno: | Doc. Ing. Milan Belica, PhD. |
|  | Organizácia: | Nitriansky samosprávny kraj |
|  | Adresa: | Štefániková tr. 69, 949 01 Nitra |
|  | E-mail: | predseda@unsk.sk |
|  | Internet: | www.unsk.sk |
| Popis operácie | Projekt riešil zvýšenie bezpečnosti a dopravnej priepustnosti cestnej premávky na úseku cesty III/51024 Nová Dedina – Devičany – Pukanec v celkovej dĺžke rekonštruovanej cesty 8,700 km. Zabezpečil dopravnú obslužnosť 3 obcí mimo pólov rastu (Devičany, Drženice, Bohunice s počtom 952 obyvateľov) do obcí identifikovaných ako póly rastu. Výstupom projektu bolo položenie nových konštrukčných vrstiev vozovky, odvodnenie vozovky, cestné priekopy a mostné objekty v počte 8ks. Zvýšením úrovne dopravno – technického stavu cesty sa skvalitnil povrch cesty. Osadením dopravného značenia (vodorovné a zvislé dopr. značenie), optických bŕzd, reflexných výstražných bodov, meračov rýchlosti a doplnením zvodidiel v nebezpečných úsekoch cesty sa zlepšila bezpečnosť a priepustnosť premávky, znížila sa jazdná rýchlosť a znížil sa negatívny vplyv na životné prostredie. Intervenciami na zlepšenie dopravno-technických vlastností predmetnej cesty projekt prispieva k cieľom stratégie Národného plánu na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky. |
| Spôsob implementácie operácie | Hlavná aktivita projektu pozostávala z modernizácie úseku cesty III. triedy vrátane rekonštrukcie a budovania dopravných subsystémov Projektové a inžinierske práce predstavovali podporné aktivity projektu. |
| Popis príspevku k cieľom HP (TUR, IS, RP, MRK | Príspevok projektu k HP TUR spočíva vzlepšení dopravných pomerov(plynulosť a bezpečnosť dopravy pre všetkých jej účastníkov, úspora času a pohonných hmôt) a skvalitnení životného prostredia (zníženie hlukovej a emisnej záťaže). |
| Plnenie hodnôt vybraných ukazovateľov | Názov a merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota |
|  | Dĺžka zrekonštruovaných úsekov ciest III. triedy - km | 0 | 8,7 | 8,7 |