| Krajina | Slovenská republika |
| --- | --- |
| NUTS III | Žilinský kraj |
| Názov operácie | Zvýšenie dostupnosti do pólov rastu v regióne Turiec výzva ROP-5.1-2008/01 opatrenie - 5.1 prioritná os - 5 Regionálny operačný program |
| Prijímateľ | Žilinský samosprávny kraj |
| Trvanie operácie | 01.06.2010 – uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP 13.01.2011 – fyzické ukončenie aktivít projektu (dátum schválenia ZMS) 16.03.2011 – finančné ukončenie projektu |
| Cieľ | Konvergencia |
| Financovanie (EUR) | Celkové oprávnené výdavky: | 1 399 282,38 EUR |
|  | Príspevok ERDF: | 1 189 390,02 EUR |
|  | Národné zdroje: | 139 928,24 EUR |
|  | Regionálne zdroje: |  |
|  | Súkromné zdroje: | 69 964,12 EUR |
| Kontaktné údaje | Meno: | Juraj Blanár |
|  | Organizácia: | Žilinský samosprávny kraj |
|  | Adresa: | Komenského 48, 011 09 Žilina |
|  | E-mail: | predseda@zask.sk |
|  | Internet: | www.regionzilina.sk |
| Popis operácie | Hlavným cieľom projektu bolo zvýšiť dostupnosť obyvateľov obcí v rámci regiónu Turiec, špecifickými cieľmi bolo skvalitniť stav vybraných úsekov ciest II. a III. triedy v regióne Turiec a posilniť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky v regióne Turiec. Realizáciou projektu došlo k odstráneniu problémov v dostupnosti a dopravnej bezpečnosti obyvateľov obcí z regiónu Turiec. Rekonštrukciou krytu komunikácií došlo k výraznému zlepšeniu jazdných vlastností, zvýšila sa plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky. Na vybraných úsekoch ciest sa urobil nový kryt s lepšími protišmykovými vlastnosťami; osadili sa nové zvodidlá, došlo k výmene pôvodných dopravných značiek, ktoré boli poškodené a zhrdzavené, za nové s reflexnou povrchovou úpravou, čo predpokladá pokles nehodovosti o 15 %. |
| Spôsob implementácie operácie | Hlavnou aktivitou projektu bola rekonštrukcia ciest (dodávateľsky) pozostávajúca z nasledovných hlavných krokov: a) očistenie a zavibrovanie krajníc, očistenie komunikácie b) odfrézovanie pôvodného krytu na začiatku a konci a v miestach kríženia s inými komunikáciami c) vyspravenie výtlkov a nerovností – pneumotrysk d) úprava výšky kanalizačných šácht, vpustí a vodovodných ventilov do novej výšky nivelety e) spojovací postrek katiónaktívnou emulziou f) položenie nového krytu vozovky g) odstránenie nevyhovujúcich betónových vodidiel a pružidiel za nové zvodidlá h) výmena starých dopravných značiek za reflexné resp. na žltom fluorescenčnom podklade a doplnenie nového zvislého a vodorovného značenia |
| Popis príspevku k cieľom HP (TUR, IS, RP, MRK | - |
| Plnenie hodnôt vybraných ukazovateľov | Názov a merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota |
|  | Dĺžka zrekonštruovaných úsekov ciest III. triedy | 0 | 10,374 | 10,374 |