| Krajina | Slovenská republika |
| --- | --- |
| NUTS III | Banskobystrický kraj |
| Názov operácie | Revitalizácia centrálnej zóny obce Mokrá Lúka výzva: ROP-4.1a-2009/01 opatrenie: 4.1 Regenerácia sídiel prioritná os: 4 Regenerácia sídiel Regionálny operačný program |
| Prijímateľ | Obec Mokrá Lúka |
| Trvanie operácie | Doba realizácie projektu : 17.05.2010 – uzavretie zmluvy o NFP 17.03.2011 – fyzické ukončenie aktivít projektu (dátum schválenia ZMS: 24.5.2011) 28.06.2011 – finančné ukončenie projektu |
| Cieľ | Konvergencia |
| Financovanie (EUR) | Celkové oprávnené výdavky: | 296 321,62 (po ukončení projektu) |
|  | Príspevok ERDF: | 251 873,37 |
|  | Národné zdroje: | 29 632,16 |
|  | Regionálne zdroje: | 14 816,09 |
|  | Súkromné zdroje: | - |
| Kontaktné údaje | Meno: | Ing. Július Laššan, starosta obce |
|  | Organizácia: | Obec Mokrá Lúka |
|  | Adresa: | Mokrá Lúka 2, 050 01 Revúca |
|  | E-mail: | obmokraluka@stonline.sk |
|  | Internet: | www.mokraluka.eu |
| Popis operácie | Ciele projektu boli stanovené nasledovne: Cieľ projektu: Cieľom projektu je posilnenie vybavenosti a revitalizácia centrálneho územia obce Mokrá Lúka prostredníctvom investície do hmotnej infraštruktúry Špecifický cieľ projektu 1: Špecifickým cieľom projektu je revitalizácia verejného priestranstva a verejnej zelene, rekonštrukcia chodníkov a časti verejného osvetlenia Špecifický cieľ projektu 2: Zabezpečenie prípravných a projektových prác, procesu verejného obstarávania a služieb externého manažmentu v spojitosti s implementáciou projektu Stručný popis projektu: Revitalizáciou verejného priestranstva a verejnej zelene nadobudla centrálna časť obce reprezentatívny vzhľad. Boli zrekonštruované chodníky, spevnené plochy, verejné osvetlenie, mosty a lávky, zrevitalizovaná verejná zeleň. Rekonštrukciou prešla aj zastávka autobusovej dopravy. Pre zvýšenie atraktivity bola centrálna časť obce doplnená o prvky drobnej architektúry. Realizáciou projektu sa zvýšila bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov, vytvorila sa zóna slúžiaca širokej verejnosti na oddych a kultúrne vyžitie a došlo k celkovému skvalitneniu života v obci. |
| Spôsob implementácie operácie | Hlavná aktivita: Revitalizácia verejných priestranstiev sídla Podporné aktivity, organizačné a technické zabezpečenie realizácie projektu: projektové a inžinierske práce (vyhotovenie projektovej dokumentácie, stavebný dozor), proces verejného obstarávania , externý manažment projektov (vypracovanie žiadostí o platbu a monitorovacích správ) |
| Popis príspevku k cieľom HP (TUR, IS, RP, MRK | Projekt prispieva k cieľom HP RP prostredníctvom dosiahnutých hodnôt 2 výsledkových ukazovateľov projektu: Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu a Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu. Prostredníctvom projektu bola riešená debarierizácia prechodov medzi komunikáciami, chodníkmi a spevnenými plochami. |
| Plnenie hodnôt vybraných ukazovateľov | Názov a merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota |
|  | Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu (EUR) | 0 | 296 416,42 | 296 416,42 |
|  | Počet aktivít regenerácie sídiel realizovaných v rámci projektu (počet) | 0 | 5 | 5 |
|  | Počet regenerovaných sídiel (počet) | 0 | 1 | 1 |
|  | Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu (počet) | 0 | 1 | 1 |