| Krajina | Slovenská republika |
| --- | --- |
| NUTS III | SK 021 Trnavský kraj |
| Názov operácie | Rekonštrukcia a prístavba obecnej hasičskej zbrojnice ROP-4.2-2009/01 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb 4 Regenerácia sídiel Regionálny operačný program |
| Prijímateľ | Obec Smolenice |
| Trvanie operácie | 20.05.2010 – uzavretie zmluvy o NFP 27.09.2011 – fyzické ukončenie aktivít projektu (dátum schválenia ZMS) 15.12.2011 – finančné ukončenie projektu |
| Cieľ | Konvergencia |
| Financovanie (EUR) | Celkové oprávnené výdavky: | 264 248,56 € |
|  | Príspevok ERDF: | 224 611,27 € |
|  | Národné zdroje: | 26 424,86 € |
|  | Regionálne zdroje: | 13212,43 € |
|  | Súkromné zdroje: |  |
| Kontaktné údaje | Meno: | Pavol Zárecký |
|  | Organizácia: | Starosta obce Smolenice |
|  | Adresa: | SNP č. 52/3, 919 04 Smolenice |
|  | E-mail: | smolenice@smolenice.com |
|  | Internet: | www.smolenice.com |
| Popis operácie | Technické zhodnotenie objektu obecnej hasičskej zbrojnice za účelom zabezpečiť vhodné podmienky pre vykonávanie činností obecného hasičského zboru. Celkové zníženie vykurovacej náročnosti stavby úpravou tepelnoizolačných vlastností existujúcej budovy dodatočným zateplením stavby. Modernizácia stavebno-technického vybavenia existujúceho objektu. Riešenie dispozičných úprav stavby nevyhovujúcich súčasným sociálno-hygienickým a typologickým požiadavkám. Vybavenie IKT :počítačová zostava, multifunkčné zariadenie, staničná rádiostanica, anténa, dve prenosné rádiostanice a elektrocentrála. Hlavné aj podporné aktivity projektu prebehli v súlade so zmluvou, resp. s dodatkom k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. |
| Spôsob implementácie operácie | Hlavná aktivita – Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení a s tým spojené obstaranie vybavenia vrátane IKT vybavenia. Podporné aktivity – Proces verejného obstarávania, Externý manažment projektu Hasičský zbor sa aktívne podieľal na realizácii projektu, na zabezpečení jeho obsahovej náplne. Tiež spolupracoval s obecným úradom a externým manažmentom, ktorý mal kvalifikované kapacity na zvládnutie implementácie projektu. Technické zabezpečenie stavebných prác projektu zastrešil dodávateľ vybraný v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. |
| Popis príspevku k cieľom HP (TUR, IS, RP, MRK | Projekt prispieva k cieľom horizontálnych priorít: Horizontálna priorita informačná spoločnosť Realizáciou projektu sa zabezpečí vybavenie OHZ v Smoleniciach nasledovnými IKT: počítačová zostava, multifunkčné zariadenie, staničná rádiostanica, anténa, dve prenosné rádiostanice a elektrocentrála. Horizontálne priorita trvalo udržateľný rozvoj Rekonštrukciou stavebného objektu – jeho zateplením, výmenou okien a dverí a celkovou interiérovou aj exteriérovou revitalizáciou sa docieli zníženie energetickej náročnosti budovy ako aj predĺženie jej životnosti. Nedostatočné zateplenie, izolácia okien a dverí na objektoch spôsobujú navyšovanie nákladov na vykurovanie. Stavba svojím charakterom a použitými materiálmi nebude negatívne vplývať na životné prostredie. Horizontálna priorita rovnosť príležitostí Realizácia projektu prispieva k zlepšeniu rovnosti príležitostí, nakoľko predmetom nášho projektu sú opatrenia, ktoré umožnia bezbariérový prístup do objektu. Do obecného hasičského zboru v obci sú zapojení tak muži ako i ženy. Z tohto dôvodu sú v projekte riešené sociálne zariadenia pre obe pohlavia. |
| Plnenie hodnôt vybraných ukazovateľov | Názov a merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota |
|  | Počet zariadení, v ktorých je prostredníctvom realizácie projektu podporený rozvoj IS IKT vybavením (počet) | 0 | 1 | 1 |
|  | Hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti (EUR) | 0 | 264 248,56 | 264 248,56 |
|  | Zateplená plocha (m2) | 0 | 723,86 | 723,86 |
|  | Počet debarierizovaných zariadení (počet) | 0 | 1 | 1 |
|  | Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu (EUR) | 0 | 264 248,56 | 264 248,56 |

Po realizácii