| Krajina | Slovenská republika |
| --- | --- |
| NUTS III | Prešovský kraj |
| Názov operácie | Rekonštrukcia základnej školy Hlinné ROP-1.1-2008/01 1.1 Infraštruktúra vzdelávania Prioritná os 1-Infraštruktúra vzdelávania Regionálny operačný program |
| Prijímateľ | Obec Hlinné |
| Trvanie operácie | 03.06.2009 – uzavretie zmluvy o NFP 27.12.2010 – fyzické ukončenie aktivít projektu (dátum schválenia ZMS) 15.02.2011 – finančné ukončenie projektu |
| Cieľ | Konvergencia |
| Financovanie (EUR) | Celkové oprávnené výdavky: | 330 014,07 |
|  | Príspevok ERDF: | 280 511,96 |
|  | Národné zdroje: | 33 001,41 |
|  | Regionálne zdroje: | 16 500,70 |
|  | Súkromné zdroje: | - |
| Kontaktné údaje | Meno: | Milena Naštová-Hladová |
|  | Organizácia: | OCÚ Hlinné |
|  | Adresa: | Hlinné 74, 094 35 Hlinné |
|  | E-mail: | ocu.hlinne@slovanet.sk |
|  | Internet: | www.hlinne.sk |
| Popis operácie | Realizáciou projektu bola zrekonštruovaná budova základnej školy. Zateplené boli obvodové plášte. Zrealizovaná bola nová sedlová strecha, okná a vchodové dvere boli vymenené za úsporné plastové. Vstavaná bola učebňa IKT. Zrealizovaná bola nová plynová kotolňa s rozvodmi ústredného kúrenia a solárnym ohrevom TÚV. Realizáciou týchto aktivít sa dosiahlo zníženie energetickej náročnosti objektov ZŠ a o cca 70 %. Uskutočnením všetkých uvedených aktivít sa zlepšia podmienky pre realizáciu vzdelávacieho procesu v základnej škole. |
| Spôsob implementácie operácie | Hlavná aktivita: Rekonštrukcia a modernizácia objektu ZŠ. Podporné aktivity: Projektové a inžinierske práce, externý manažment projektov, proces verejného obstarávania Žiadateľ z hľadiska predmetu činnosti, organizačného zabezpečenia, profesnej histórie nemá potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti s realizáciou podobných projektov alebo aktivít, na ktoré je projekt zameraný a preto celý projektový cyklus, vrátane komunikácie s RO, zabezpečila externá agentúra, ktorá má dostatočné skúsenosti a personálne zabezpečenie v implementácií projektov tohto typu. |
| Popis príspevku k cieľom HP (TUR, IS, RP, MRK | Úpravou časti podstrešného priestoru získaného pri zastrešení budovy nad druhým nadzemným podlažím základnej školy bola vytvorená učebňa informačno-komunikačných technológií. Slúžiť bude pre výučbu a prácu žiakov s modernými IKT. Projekt riešil stavebné úpravy, elektroinštaláciu učebne a dátové rozvody pre počítačovú sieť, inštalované bolo nové osvetlenie učebne (t. j. je tu nepriamy príspevok k HP IS). Realizáciou projektu došlo k výraznej úspore tepelnej energie potrebnej na vykurovanie objektu základnej školy. Zateplené boli obvodové plášte, zrealizovaná nová sedlová strecha, okná a vchodové dvere boli vymenené za úsporné plastové. Došlo k zníženiu ekonomickej náročnosti ich prevádzky a k zníženiu environmentálnych záťaží. Na streche objektu školy boli inštalované 3 ks solárnych plochých kolektorov prepojených so zásobníkom o objeme 300 l na ohrev teplej úžitkovej vody. Zariadenie je vo veľkej miere využívané príslušníkmi marginalizovaných rómskych komunít a nachádzajú sa v obci, ktorá je súčasťou Atlasu rómskych komunít. Preto všetky výsledky projektu budú mať dopad aj na túto komunitu. Zvlášť významný dopad bude na nich mať zriadenie učebne IKT, keďže pochádzajú prevažne zo sociálne slabších rodín a preto sa v domácom prostredí nestretávajú s uvedenými technológiami. To prispeje k rozvoju ich gramotnosti v tejto oblasti. |
| Plnenie hodnôt vybraných ukazovateľov | Názov a merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota |
|  | Celková plocha technicky zhodnotených objektov (m2) | 0 | 1 151,23 | 1 151,23 |
|  | Zateplená plocha (m2) | 0 | 2 018,46 | 2 018,46 |
|  | Zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením (%) | 0 | 69,42 | 69,42 |