| Krajina | Slovenská republika |
| --- | --- |
| NUTS III | SK 022 Trenčiansky kraj |
| Názov operácie | Rekonštrukcia parku a komunikácií centrálnej mestskej zóny v Ilave výzva: ROP-4.1a-2009/01 opatrenie: 4.1 Regenerácia sídiel prioritná os: 4 Regenerácia sídiel Regionálny operačný program |
| Prijímateľ | Mesto Ilava |
| Trvanie operácie | Uviesť dobu realizácie projektu: 31.05.2010 – uzavretie zmluvy o NFP 07.10.2011 – fyzické ukončenie aktivít projektu (dátum schválenia ZMS) 15.12.2011 – finančné ukončenie projektu |
| Cieľ | Konvergencia |
| Financovanie (EUR) | Celkové oprávnené výdavky: | 763 957,87 |
|  | Príspevok ERDF: | 649 364,19 |
|  | Národné zdroje: | 76 395,79 |
|  | Regionálne zdroje: | 38 197,89 |
|  | Súkromné zdroje: | - |
| Kontaktné údaje | Meno: | Ing. Štefan Daško |
|  | Organizácia: | Mesto Ilava |
|  | Adresa: | Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava |
|  | E-mail: | primator@ilava.sk |
|  | Internet: | www.ilava.sk |
| Popis operácie | Cieľom projektu bolo zvýšiť konkurencieschopnosť a kultúrno-turistický potenciál mesta, ako aj zvýšiť kvalitu a bezpečnosť verejných priestranstiev. Špecifickým cieľom bolo dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja mesta a zatraktívnenie centrálnej mestskej zóny pre obyvateľov a návštevníkov, a to vytvorením zhromažďovacieho a kultúrno-oddychového priestoru bez bariér. Projekt sa realizoval prostredníctvom aktivít, ktoré pozostávali z: vybudovania nových a rekonštrukcie spevnených plôch výstavby parkovacích miest výstavby nových verejných osvetlení rekonštrukcie a výstavby nových chodníkov rekonštrukcie miestnych komunikácií sadových úprav osadenia nových prvkov drobnej architektúry Uvedené aktivity boli prijímateľom zrealizované v plnom rozsahu. Prijímateľ zároveň zaznamenal zvýšenie návštevnosti miest, ktoré boli daným projektom zrealizované. Zámer, na základe ktorého sa projekt realizoval splnil svoj cieľ. Dôvodom pre zaradenie daného projektu k príkladom dobrej praxe je najmä bezproblémová komunikácia a kvalitné personálne kapacity zapojené do realizácie projektu, a to ako na strane prijímateľa tak aj na strane zhotoviteľa diela. Veľkým pozitívom bola aj neprítomnosť externého manažmentu ako aj pôsobenie rôznych agentúr pri projekte, čím sa umožnilo jeho zdarné ukončenie. |
| Spôsob implementácie operácie | Realizáciou projektu vznikol priestor pre zhromažďovanie občanov a bola vytvorená kultúrno-oddychová zóna pre širokú verejnosť. Hlavné aktivity projektu boli koncepčne realizované takto: 1. hlavné centrum sídla (realizácia piatich aktivít) - spevnené plochy nové aj rekonštruované, verejné osvetlenie nové, chodníky rekonštruované, miestna komunikácia rekonštruovaná, verejná zeleň. 2. centrum časti sídla (realizácia troch aktivít) - spevnené plochy nové, verejné osvetlenie nové, parkovisko nové, chodníky nové. 3.prepojenie centier sídla (realizácia dvoch aktivít) - verejné osvetlenie nové, miestna komunikácia rekonštruovaná. Podporné aktivity pozostávali zo zabezpečenia a realizácie projektových a inžinierskych prác a procesu verejného obstarávania. Externý projektový manažment u daného projektu prítomný nebol. Celkovo bolo obnovených a zrealizovaných 2172,24 m² spevnených plôch určených na zhromažďovanie občanov, 3189,00 m² verejnej zelene, 47 ks nového verejného osvetlenia, 192,95 m chodníkov (z čoho cca 30 % bolo nových) a 180,83 m rekonštruovaných miestnych komunikácií. Prijímateľ zabezpečil kvalitné administratívne a personálne kapacity na realizáciu predmetného projektu vo vlastnej réžii. Organizačné a technické zabezpečenie projektu bolo realizované pracovníkmi mesta v spolupráci s dodávateľmi stavebných prác a verejného obstarávania. |
| Popis príspevku k cieľom HP (TUR, IS, RP, MRK | Realizáciou projektu sa zjednotilo územie centrálnej mestskej zóny slúžiace občanom mesta a jej návštevníkom, a zároveň tak vznikol priestor pre uskutočňovanie kultúrnych podujatí. Odstránením bariér pre imobilných občanov sa sprístupnila zóna väčšiemu počtu ľudí. Osadením nových prvkov drobnej architektúry a výsadbou verejnej zelene sa zvýšila estetická úroveň centrálnej zóny, čím sa poskytujú užívateľom nové možnosti pre oddych a relax. Projekt riešil otázku rovnosti príležitostí vytvorením bezbariérovej centrálnej zóny mesta, chodníkmi s prvkami pre nevidiacich, vytvorením parkovacích miest pre imobilných občanov a priechodmi pre peších. K novým prvkom zabezpečujúcim napĺňanie cieľov HP môžeme priradiť: bezbariérové chodníky, novú výsadbu verejnej zelene, nové smetné koše, nové verejné osvetlenie, nové lavičky, informačné tabule, stojany na bicykle, bezpečnostné prvky - zahradzovacie stĺpiky (proti vjazdu automobilov), pitnú fontánku, stretávací bod a nový informačný systém dopravného značenia. Na nových parkovacích plochách sa vytvorilo 11 parkovacích miest z toho 1 miesto je pre telesne postihnutých občanov (návštevníkov). |
| Plnenie hodnôt vybraných ukazovateľov | Názov a merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota |
|  | Dĺžka technicky zhodnotenej infraštruktúry miestnych komunikácií (km) | 0 | 0,18 | 0,18 |
|  | Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu (Eur) - HP RP | 0 | 763 957,87 | 761 708,50 |
|  | Počet aktivít regenerácie sídiel so zameraním na debarierizáciu (počet) | 0 | 4 | 4 |