| Krajina | Slovenská republika |
| --- | --- |
| NUTS III | Nitriansky kraj |
| Názov operácie | Regenerácia centrálnej zóny obce Šarovce výzva ROP-4.1a-2009/01 opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel prioritná os 4 – Regenerácia sídiel Regionálny operačný program |
| Prijímateľ | Obec Šarovce |
| Trvanie operácie | 10.05.2010 – uzavretie zmluvy o NFP 14.04.2011 – fyzické ukončenie aktivít projektu (dátum schválenia ZMS) 19.08.2011 – finančné ukončenie projektu |
| Cieľ | Konvergencia |
| Financovanie (EUR) | Celkové oprávnené výdavky: | 641 789,28 EUR |
|  | Príspevok ERDF: | 545 520,88 EUR |
|  | Národné zdroje: | 64 178,92 EUR |
|  | Regionálne zdroje: | 32 089,46 EUR |
|  | Súkromné zdroje: | - |
| Kontaktné údaje | Meno: | JUDr. Judita Trníková |
|  | Organizácia: | Obec Šarovce |
|  | Adresa: | Šarovce 128, 935 52 |
|  | E-mail: | ocusarovce@in.slovanet.sk |
|  | Internet: | www.sarovce.sk |
| Popis operácie | Projektom sa dosiahlo skvalitnenie životných podmienok v obci a zvýšenie jej atraktivity. Rekonštrukciou verejných priestranstiev v centre obce, rekonštrukciou chodníkov, zastávok a výsadbou novej zelene sa vytvoril úplne iný obraz centra predtým neupravených plôch obce a chodníkov. Komplexnosť projektu dotvorila rekonštrukcia verejného osvetlenia, čím sa zvýšila bezpečnosť v centrálnej zóne obce. Projekt je príkladom dobrej praxe v oblasti zapojenia miestnych obyvateľov rómskej národnosti do stavebných prác v rámci jednotlivých aktivít. Dodávateľská firma vytvorila počas realizácie projektu pracovnú príležitosť pre 20 občanov rómskej národnosti žijúcich v obci. |
| Spôsob implementácie operácie | Hlavná aktivita projektu riešila nasledovné činnosti: úprava verejných priestranstiev (spevnené plochy s rozlohou 2 604,41 m2) úprava verejnej zelene (5 962,5 m2) rekonštrukcia chodníkov (744,98 m) rekonštrukcia 2 autobusových zastávok rekonštrukcia verejného osvetlenia (61 ks) drobná architektúra pozostávala z osadenia 35 ks lavičiek, 15 ks kvetináčov, 20 ks odpadkových košov Podporné aktivity projektu: - projektové a inžinierske práce - proces verejného obstarávania - externý manažment projektu Všetky uvedené činnosti boli zabezpečené dodávateľským spôsobom.. |
| Popis príspevku k cieľom HP (TUR, IS, RP, MRK | Prostredníctvom rekonštrukcie verejného priestranstva a verejnej zelene, rekonštrukciou chodníkov, zastávok a verejného osvetlenia projekt v plnej miere korešponduje s Národnou stratégiou TUR. Príspevok projektu k napĺňaniu HP RP spočíva v realizácií investičných projektov s dôrazom na debarierizáciu a iné úpravy uľahčujúce fyzicky hendikepovaným prístup k rekonštruovaným, rozširovaným, modernizovaným, prípadne novovybudovaným zariadeniam občianskej infraštruktúry alebo prístup na verejné priestranstvá, chodníky a pod. Obec je v Atlase rómskych komunít, čo vytvorilo predpoklad pre zapojenie príslušníkov MRK do realizácie projektu v jeho stavebnej fáze. Projekt zároveň vytvoril 1 pracovné miesto cielene pre MRK. Okrem toho bude rómska komunita využívať verejné priestranstvo a jeho príslušnú infraštruktúru, vďaka čomu projekt ďalej prispeje k zlepšeniu jej životných podmienok. |
| Plnenie hodnôt vybraných ukazovateľov | Názov a merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota |
|  | Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu - EUR | 0 | 650 432,97 | 641 789,28 |
|  | Počet aktivít regenerácie sídiel realizovaných v rámci projektu - počet | 0 | 4 | 4 |
|  | Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK - počet | 0 | 1 | 1 |

Pred realizáciou:

Po realizácii: